# КТ 1. Старт и бизнес-процессы

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект (ТЗ) | ТЗ 5. Распознавание СИЗ и опасных зон |
| Дата сдачи | 24.10.2026 |
| Капитан | Кичаев Юрий |
| Участники | Кичаев Юрий Шабатин Михаил Налесник Татьяна |
| Репозиторий | [ссылка] |

## 1. Команда и роли

| Участник | Роль | За что отвечает |
| --- | --- | --- |
| Кичаев Юрий | Капитан, разработка | Организация работы; разработка продукта: фронтенд, бэкенд, нейросети, Docker |
| Шабатин Михаил | Разработка | Разработка продукта: фронтенд, бэкенд, нейросети, Docker |
| Налесник Татьяна | Аналитик, данные | Вопросы заказчику, обзор статей, подбор датасетов и тестовых фото, расчёт метрик, отчёты по КТ |

## 2. Понимание задачи

- Цель проекта своими словами: веб-сервис: пользователь загружает фото с камер цеха, а нейросети находят людей без каски или жилета в опасной зоне (под краном, у станка, у пресса) и показывают нарушения на фото.

- Что на входе: фото, загруженное через веб-интерфейс, и полигон опасной зоны на фото.

- Что на выходе: на экране - фото с рамками людей/СИЗ и нарисованной зоной, вердикт «есть нарушение / нет» и список нарушителей.

- Критерии приёмки из ТЗ: человек в СИЗ в зоне - нарушения нет; человек без СИЗ вне зоны - нарушения нет; человек без СИЗ в зоне - нарушение с кадром, рамками и зоной; скорость на живом видео - не меньше 10 FPS. Сдать: таблицы сравнения моделей и способов проверки, прототип, описание железа, выводы, код в репозитории.

## 3. Вопросы к заказчику

| Вопрос | Зачем нужен ответ | Ответ заказчика |
| --- | --- | --- |
| Какие СИЗ обязательны: только каска и жилет или ещё очки, перчатки? | Определяет классы для детекции и выбор датасета | [заполнить после встречи] |
| Можно ли получить фото с реальных камер цеха? | Тест на реальных условиях (ракурс, свет, расстояние) | [заполнить после встречи] |
| Какие опасные зоны и кто их задаёт на кадре? | Нужен ли в прототипе редактор полигона | [заполнить после встречи] |
| Нужна ли загрузка нескольких фото сразу и история проверок? | Объём работ по фронтенду и бэкенду | [заполнить после встречи] |
| Какое железо доступно для сервера (видеокарта)? | Выбор размера модели под время обработки | [заполнить после встречи] |

## 4. Бизнес-процесс «как есть»

- Участники: рабочие, мастер участка, инженер по охране труда, оператор видеонаблюдения (если есть).

- Шаги: 1) мастер проверяет СИЗ у рабочих в начале смены; 2) в течение смены инженер по ОТ и мастер периодически обходят цех; 3) оператор, если он есть, просматривает мониторы камер; 4) замеченное нарушение фиксируется вручную (журнал, акт), рабочему делают замечание; 5) по итогам месяца - разбор нарушений.

- Проблемы: контроль не постоянный - между обходами нарушения не видит никто; один человек не может следить за десятками камер, внимание быстро падает; нарушения находят после факта или после травмы; нет кадров-доказательств и статистики.

## 5. Бизнес-процесс «как будет»

- Шаги: 1) оператор загружает фото на фронтенд и отмечает опасную зону; 2) бэкенд передаёт фото нейросетям; 3) нейросети находят людей, каски, жилеты и проверяют, кто в опасной зоне; 4) фронтенд показывает фото с рамками, зоной и вердиктом; 5) мастер реагирует на нарушение.

- Какой ручной шаг заменяет система: просмотр камер и поиск нарушений глазами (шаги 2-3 «как есть»).

- Кто получает результат и что с ним делает: мастер участка - сразу останавливает работу нарушителя; инженер по ОТ - использует кадры и статистику для разборов и профилактики.

- Ожидаемый эффект: проверка фото за секунды вместо ручного осмотра; меньше пропущенных нарушений и травм; доказательная база; освобождается время оператора и инженера по ОТ.

## 6. План-график

| Этап | Ответственный | Срок | КТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзор статей, выбор 3–4 моделей детекции, подбор датасетов (Hard Hat Workers, SH17, Construction Site Safety) | Налесник Татьяна, Шабатин Михаил, Кичаев Юрий | 07.11.2026 | КТ 2 |
| Подбор тестовых фото: люди в СИЗ и без, в зоне и вне зоны | Налесник Татьяна | 07.11.2026 | КТ 2 |
| Обучение и сравнение моделей детекции, способов «СИЗ надет» и «человек в зоне», замер FPS/VRAM/RAM | Шабатин Михаил, Кичаев Юрий | 21.11.2026 | КТ 3 |
| Прототип: фронтенд (загрузка фото) + бэкенд + нейросети → фото с рамками и зоной, Docker | Шабатин Михаил, Кичаев Юрий | 05.12.2026 | КТ 4 |
| Приёмочные тесты, выводы, описание железа, итоговый отчёт и защита | Все | 19.12.2026 | КТ 5 |

## 7. Риски

| Риск | Что сделаем |
| --- | --- |
| Нет фото с реальных камер цеха | Берём фото из открытых датасетов и свои снимки (с согласия людей) |
| Нет мощной видеокарты | Берём лёгкие модели (YOLO n/s), Google Colab / Kaggle для обучения |
| Долгая обработка фото | Уменьшаем размер входа и модели, экспорт в ONNX/TensorRT |
| Много ложных тревог на границе зоны | Точка ног вместо центра рамки, порог по доле рамки внутри зоны |
| Плохо видны мелкие каски вдали | Больше разрешение входа, дообучение на своих кадрах |
| Отставание по срокам | Еженедельный созвон, задачи в репозитории, капитан перераспределяет работу |

## Чек-лист сдачи

- ☑ У каждого участника есть роль и задачи

- ☑ Схемы «как есть» и «как будет» готовы

- ☑ Понятно, какой ручной шаг заменяет система

- ☑ План покрывает все пункты ТЗ

- ☐ Репозиторий создан, есть README